Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2017года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на период 2017 года»** | | | | | |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300006017000007-0265091-01 от 31.05.2017г. по результатам электронного аукциона |
| 2. | Проведение работ | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Улучшение безопасности движения | Срок выполнения работ до 01.08.2017г. |
| 3. | Трудовое участие | 3 квартал 2017 года | Общественный совет | Улучшение безопасности движения | Работы запланированы на 3 квартал 2017 года. |
| 4. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | - |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на период 2017 года»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области |  | - |
| 2. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | - |
| 3. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.07.2017г. |
| 4. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Филиппова С.Г./  МП |  |