ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь - декабрь 2018года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб. | Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб.  | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб. | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примеча-ния (общее состояние строитель-ной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Капитальный ремонт помещений Фалилеевского досугового центра в д. Фалилеево | 8842,47500 | 8400,37500 | 442,10000 | 8798,26262 | 8358,34949 | 439,91313 | 8798,26262 | 8798,26262 | 8358,34949 | 439,91313 | 0,00000 | Экономия после проведения конкурсных процедур и за счет увеличения софинансирования за счет местного бюджета  |

Целевое использование субсидий в сумме 8358349,49 (Восемь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч триста сорок девять рублей 49 копеек) подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филиппова С.Г. «29» декабря 2018 года

 (Должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никитина А.А. «29» декабря 2018 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - декабрь 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности  |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт помещений Фалилеевского досугового центра в д. Фалилеево | Процент выполнения работ по объекту  | % |  | 21,88 |  21,88 | 100,00 |

|  |
| --- |
|  Администрация:Глава администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Г. Филиппова  |
| МП |
|  |
|  |
|  |
|  |