Отчет

об освоении межбюджетного трансферта из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения поселений

Кингисеппского района на 2014 год

На 01.10.2014 года

Наименование поселения       Администрация муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение»

(рублей)

| Наименование мероприятия по развитию общественной инфраструктуры | Предусмотрено средств в 2014 году |  |  | Получено средств трансферта в 2014 году из бюджета района | Принятые в 2014 году бюджетные обязательства |  |  | Перечислено средств организациям в 2014 году |  |  | Остаток средств трансферта на лицевом счете поселения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  | контрагент | Номер и дата договора | Сумма договора на 2014 год | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | бюджет района | бюджет поселения |  |  |  |  |  | бюджет района | бюджет поселения |  |  |
| 1. Приобретение и установка металлических дверей для подъездов многоквартирных домов в деревне Фалилеево в количестве 18 штук, в том числе в разрезе многоквартирных домов : - для многоквартирного дома №3 (6 дверей на 6 подъездов); - для многоквартирного дома №4 (3 двери на 3 подъезда); - для многоквартирного дома №5 (3 двери на 3 подъезда); - для многоквартирного дома №6 (6 дверей на 6 подъездов) | 300 000,00 | 300 000,00 | 0 | 299970,00 | ИП Скородумов Федор Александрович | 1/2014 от 08.08.2014г. 02/2014 от 08.08.2014г. 03/2014 от 08.08.2014г. | 99990,00 99990,00 99990,00 | 99990,00 99990,00 99990,00 | 99990,00 99990,00 99990,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | - |
| 2. Приобретение уличных светодиодных светильников в количестве 50 штук в разрезе населенных пунктов - в д. Фалилеево 12 шт.; - в д. Кайболово 13 шт.; - в д. Ратчино 14 шт.; - в д. Систа 11 шт.; | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 | 199500,00 | ООО «ТД Светотроника» | №2407/Б1 от 24.07.2014г., №2407/Б2 от 24.07.2014г. | 99 750,00 99 750,00 | 99 750,00 99 750,00 | 99 750,00 99 750,00 | 0 0 | 0 0 | - |
| 3. Приобретение и установка детского городка для Фалилеевского досугового центра | 500 000,00 | 500 000,00 | 0 | 0 | ООО «3Т-ГРУПП» | №0145300006014000001-0265091-01 от 22.08.2014г. | 375500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.Приобретение мебели для Фалилеевского досугового центра | 60 000,00 | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 | ООО «Комус-Петербург» | №7332740 от 13.08.2014г. | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, туристического инвентаря для Фалилеевского досугового центра | 60 000,00 | 60 000,00 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 1060 000,00 | 1060 000,00 | 0 | 559 470,00 | х | х | 559 470,00 | 499470,00 | 499470,00 | 0 | 0 | - |

Глава администрации                                       С.Г. Филиппова

Главный бухгалтер                                           А.А. Тихонина

Исполнитель Тихонина А.А., т. 66-430