Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Борьба  с  борщевиком  Сосновского»  на территории

МО «Фалилеевское сельское поселение»

МО «Кингисеппский муниципальный район»

на  2016 -2020 годы»

за     9 месяцев   2017 год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - сентябрь 20 17 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 1607,8 | 1309,5 | 763,4 | 47,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 520,0 | 226,8 | 226,8 | 43,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1087,8 | 1082,7 | 536,6 | 49,6 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Мероприятия по уничтожению борщевика: Химическим способом 2 раза. | Итого | 1511,2 | 1242,9 | 734,9 | 48,6 | Выполнены работы по первому этапу, по второму этапу работы производятся, оплата в 4 кв. |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 490,0 | 226,8 | 226,8 | 46,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1021,2 | 1016,1 | 508,1 | 50,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Мероприятие по оценке эффективности проведенных работ химическим способом | Итого | 96,6 | 66,6 | 28,5 | 29,5 | Оценка эффективности после проведения работ, оплата в 4 кв. |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 30,0 | 0,0 |  | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 66,6 | 66,6 | 28,5 | 42,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 1607,8 | 1309,5 | 763,4 | 47,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 520,0 | 226,8 | 226,8 | 43,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1087,8 | 1082,7 | 536,6 | 49,6 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

Борьба  с  борщевиком  Сосновского»  на территории

МО «Фалилеевское сельское поселение»

МО «Кингисеппский муниципальный район»

на  2016 -2020 годы»

за   9 месяцев  2017год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи на 2017 год (руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи за 2017 год (руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Фалилеевское сельское поселение" | Областной бюджет | Бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район" | Бюджет МО "Фалилеевское сельское поселение" | Областной бюджет | Бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район" |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации | 0,00 | 1021200,00 | 520000,00 | 0,00 | 1016100,00 | 226800,00 | Мероприятия по уничтожению борщевика: Химическим способом 2 раза | га | 0 | 193,35 | - 0 |
|  |  | 0,0 | 66573,00 | 30000,00 | 0,00 | 66573,00 | 0,00 | Мероприятие по оценке эффективности проведенных работ химическим способом | га | 0 | 193,35 | - -0 |