Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог в Фалилеевском сельском поселении» на 2016-2018 годы»

За   9 месяцев   2017 год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - сентябрь 20 17 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 1 | Итого | 1120,81 | 1120,81 | 828,3 | 73,9 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 591,81 | 591,81 | 304,6 | 51,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 529,0 | 529,0 | 523,7 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Содержание дорог общего пользования местного значения (очистка дорог от снега, освещение дорог) | Итого | 324,3 | 324,3 | 132,6 | 40,9 | Сезонность работ |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 324,3 | 324, 3 | 132,6 | 40,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги в д. Домашово от д. №3 до д. №34 (230 п. м, площадь 690 кв.м.)и от дома 3 до дома 34 | Итого | 318,5 | 318,5 | 248,6 | 78,1 | Работы выполнены, срок оплаты 4 кв.2017г |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 80,5 | 80,5 | 13,0 | 16,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 238,0 | 238,0 | 235,6 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги в дер. Домашово от дома № 109 до дома № 70 (200 п. м, площадь 600 кв.м. и от дома 9 до дома 70) | Итого | 393,81 | 393,81 | 389,9 | 100,0 | Работы выполнены |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 102,81 | 102,81 | 101,8 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 291,0 | 291,0 | 288,1 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| - Проверка сметной документации на ремонт автомобильных дорог | Итого | 84,2 | 84,2 | 57,2 | 67,9 | Работы выполнены, срок оплаты 4 кв.2017г |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 84,2 | 84,2 | 57,2 | 67,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Повышение безопасности дорожного движения Подпрограмма 2 | Итого | 90,0 | 90,0 |  |  | Разработанный проект организации дорожного движения не соответствовал установленным требованиям, планируется заключение нового контракта |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах, расположенных на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 90,0 | 90,0 | - | - | Разработанный проект организации дорожного движения не соответствовал установленным требованиям, планируется заключение нового контракта |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 90,0 | 90,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 1120,81 | 1120,81 | 828,3 | 73,9 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 591,81 | 591,81 | 304,6 | 51,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 529,0 | 529,0 | 523,7 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Фалилеевском сельском поселении» на 2016-2018 годы»

за 9 месяцев   2017года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 591,81 | 529,0 | 304,6 | 523,7 | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Домашово от д. №3 до д. №34 (230 п. м, площадь 690 кв.м.) | м2 | - | 690,0 | 690,0 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги в дер. Домашово от дома № 109 до дома № 70 (200 п. м, площадь 600 кв.м.) | м2 | - | 600,0 | 600,0 |
| 2 | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 414,3 | - | 132,4 | - | Очистка дорог от снега, освещение дорог | км | 60,0 | 60,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах, расположенных на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | - | - | - | - |