Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение на 2017-2019 годы»

за   9 месяцев 2017 год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – сентябрь 2017 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 175,0 | 175,0 | 97,9 | 56 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 175,0 | 175,0 | 97,9 | 56 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Оплата взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов | Итого | 175,0 | 175,0 | 97,9 | 56 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 175,0 | 175,0 | 97,9 | 56 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 2263,4 | 2126,9 | 1903,3 | 89,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 122,5 | 302,1 | 78,4 | 26,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1977,3 | 1661,3 | 1661,3 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Проверка сметной документации по газификации поселения | Итого | 113,9 | - | - | - | Денежные средства будут перераспределены в 4 квартал 2017 года |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | - | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 113,9 | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Ремонт участка водовода в д. Ратчино | Итого | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 100,0 | Работы выполнены |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | - | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1233,4 | 1233,4 | 1233,4 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Поставка автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения | Итого | 508,8 | 506,2 | 506,2 | 100,0 | Дизель-генератор приобретен, оплата произведена полностью |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 78,8 | 78,4 | 78,4 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 430,0 | 427,8 | 427,8 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Приобретение материалов на ремонт Канализационных очистных сооружений | Итого | 23,7 | 23,7 | - | - | Расходы запланированы на 4 квартал 2017 года |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 23,7 | 23,7 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фалилеево, в.т.ч. проекты работы( 5км) | Итого | 110,00 |  |  |  | Расходы запланированы на 4 квартал 2017 года |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 10,00 |  |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 100,00 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в.т.ч. проекты работы( 6,3км ) | Итого | 110,00 |  |  |  | Расходы запланированы на 4 квартал 2017 года |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 10,00 |  |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 100,00 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 526,7 | 526,7 | 273,7 | 52,0 | Расходы запланированы на 4 квартал 2017 года |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 526,7 | 526,7 | 273,7 | 52,0 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | Итого | 280,1 | 280,1 | 131,4 | 46,9 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 280,1 | 280,1 | 131,4 | 46,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (работа дворника около досугового центра, детской игровой площадки) | Итого | 181,9 | 181,9 | 125,5 | 69,0 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 181,9 | 181,9 | 125,5 | 69,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию мест захоронения (Транспортировка и размещение мусора с кладбищ, обработка территории кладбищ от клещей), | Итого | 64,7 | 64,7 | 16,8 | 26,0 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 64,7 | 64,7 | 16,8 | 26,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Оборудование парковки возле многоквартирного дома№3 центральной усадьбы д. Фалилеево | Итого | 2038,9 | - | - | - | Работы ведутся, оплата в 4кв.2017г |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | - | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 2038,9 | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Благоустройство территории памятного места в д. Фалилеево | Итого | 459,9 | - | - | - | Работы ведутся, оплата в 4кв.2017г |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | - | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 459,9 | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 8120,1 | 2828,7 | 2274,9 | 80,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1004,2 | 1003,8 | 450,0 | 44,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1663,4 | 1661,3 | 1661,3 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение на 2017-2019 годы»

за 9 месяцев  2017 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности | 175,0 | 0,0 | 97,9 | 0,00 | Ремонт многоквартирных домов | Усл.ед. | - | 1 | 1 |
| 2. | Создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 78,8 | 430,0 | 78,4 | 427,8 | Поставка автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения | шт. | - | 1 | 1 |
|  |  | 200,0 | 0,0 | - | - | Проверка сметной документации по газификации поселения | Шшт. | - | 1 | - |
|  |  | 23,7 | - | - | - | Приобретение материалов на ремонт Канализационных очистных сооружений | Усл.ед. | - | 1 | - |
| 3. | создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории МО «Фалилеевское сельское поселение»; - организация освещения улиц: | 526,7 | - | 273,7 | - | Освещение улиц населенных пунктов | ттыс.квт/ч | - | 9,3 | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение светодиодных светильников | шшт | - | 5 | - |
|  |  |  |  |  |  | Вывоз мусора с кладбищ | Ккуб.м. | - | 61,2 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Обработка территории кладбищ от клещей | гга | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка территории возле досугового центра, детской игровой площадки) | Ннас. пункт | - | 1 | 1 |
|  | -оборудование парковки возле многоквартирного дома№3 центральной усадьбы д. Фалилеево | - | 2038,9 |  | - | Оборудование парковки возле многоквартирного дома№3 центральной усадьбы д. Фалилеево | Ннас. пункт |  | 1 |  |
|  | -благоустройство территории памятного места в д. Фалилеево | - | 459,9 |  | - | Благоустройство территории памятного места в д. Фалилеево | Ннас. пункт |  | 1 |  |