Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципального район» Ленинградской области»

за 2016год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - декабрь 20 16 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2016год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 2194,3 | 2194,2 | 2194,2 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 260,5 | 260,4 | 260,4 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1883,8 | 1883,8 | 1883,8 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт дворовой территории у многоквартирного дома №9 в д. Фалилеево | Итого | 1306,2 | 1306,2 | 1306,2 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1141,6 | 1141,6 | 1141,6 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Благоустройство дворовой территории у многоквартирного дома №9 в д. Фалилеево | Итого | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | - | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от д.№13 до д.№11 (240 м.) | Итого | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильнойдороги в деревне Ратчино от д.№13 до д.№78 (250м.) | Итого | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Систа от д. №38 до д.№ 64 (220 м.) | Итого | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Домашово вдоль пруда (185 м) | Итого | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от д.№3 до д. №13 (210м.) | Итого | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Кайболово от д.№82 до д. №84А (205м) | Итого | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Лоузно от д.№5 до д.№26 (245м.) | Итого | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 54 до дома № 68 (250 метров) | Итого | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2194,3 | 2194,2 | 2194,2 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 260,5 | 260,4 | 260,4 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1883,8 | 1883,8 | 1883,8 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципального район» Ленинградской области»

за 2016 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих дорог, дворовой территории на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 260,5 | 1933,8 | 260,4 | 1933,8 | Протяженность отремонтированных дорог. Ремонт участков автомобильных дорог в д. Ратчино, Систа, Домашово, Унатицы, Кайболово, Лоузно | м | - | 1805 | 1805 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дворовых территорий. Ремонт и благоустройство дворовой территории в д. Фалилеево | м2 | - | 460 | 460 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

, где

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

= 1805/1805*1=1; =460/460*1=1

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

, где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм):

Iэ=2194,2*1/2194,2=1

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.