Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение на 2015-2016 годы»

за 2016 год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - декабрь 2016 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2016год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие коммунального хозяйства МО «Фалилеевское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 4929,2 | 4929,2 | 3532,2 | 71,7 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 163,5 | 163,5 | 0,0 | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4436,3 | 4436,3 | 3202,8 | 72,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Мероприятия по ремонту системы водоснабжения: мероприятия по ремонту участка водовода в д. Ратчино, ремонту участка водопровода в д. Фалилеево | Итого | 4929,2 | 4929,2 | 3532,2 | 71,7 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 163,5 | 163,5 | 0,0 | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4436,3 | 4436,3 | 3202,8 | 72,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 4929,2 | 4929,2 | 3532,2 | 71,7 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 163,5 | 163,5 | 0,0 | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4436,3 | 4436,3 | 3202,8 | 72,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение на 2015-2016 годы»

за 2016 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 163,5 | 4765,7 | 0,0 | 3532,2 | Протяженность отремонтированных водопрорводных сетей. Ремонт водопровода в д.Фалилеево. | п.м. | - | 922 | 922 |
|  |  |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных водопрорводных сетей. Ремонт водопровода в д.Ратчино | п.м. | - | 515 | 515 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

, где

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

= 1437/1437*1=1;

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

, где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм):

Iэ=3532,2*1/4929,2=0,72

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности.