Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Борьба  с  борщевиком  Сосновского»  на территории

МО «Фалилеевское сельское поселение»

МО «Кингисеппский муниципальный район»

на  2016 -2020 годы»

за     2017 год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - декабрь 20 17 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 1602,7 | 1602,7 | 1564,7 | 97,6 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 520,0 | 520,0 | 482,0 | 92,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1082,7 | 1082,7 | 1082,7 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Мероприятия по уничтожению борщевика: Химическим способом 2 раза. | Итого | 1506,1 | 1506,1 | 1469,6 | 97,6 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 490,0 | 490,0 | 453,5 | 92,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1016,1 | 1016,1 | 1016,1 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Мероприятие по оценке эффективности проведенных работ химическим способом | Итого | 96,6 | 96,6 | 95,1 | 98,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 30,0 | 30,0 | 28,5 | 95,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 1602,7 | 1602,7 | 1564,7 | 97,6 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 520,0 | 520,0 | 482,0 | 92,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1082,7 | 1082,7 | 1082,7 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

Борьба  с  борщевиком  Сосновского»  на территории

МО «Фалилеевское сельское поселение»

МО «Кингисеппский муниципальный район»

на  2016 -2020 годы»

за      2017год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи на 2017 год (руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи за 2017 год (руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Фалилеевское сельское поселение" | Областной бюджет | Бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район" | Бюджет МО "Фалилеевское сельское поселение" | Областной бюджет | Бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район" |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации | 0,00 | 1016120,88 | 490000,00 | 0,00 | 1016120,88 | 453516,98 | Мероприятия по уничтожению борщевика: Химическим способом 2 раза | га | 0 | 193,35 | 193,35 193,35 |
|  |  | 0,0 | 66573,00 | 30000,00 | 0,00 | 66573,00 | 28531,44 | Мероприятие по оценке эффективности проведенных работ химическим способом | га | 0 | 193,35 | 193,35 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

, где

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

= 193,35/193,35*1=1

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

, где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм):

Iэ=1564,7*1/1602,7=0,98

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.