Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог

в Фалилеевском сельском поселении»

За 1 квартал 2018 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2018 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 1 | Итого | 4185,3 | 766,6 | 150,0 | 19,57 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1489,2 | 766,6 | 150,0 | 19,57 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2696,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Содержание дорог общего пользования местного значения (очистка дорог от снега, освещение дорог) | Итого | 304,3 | 304,3 | 150,0 | 49,29 | Сезонность работ |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 304,3 | 304,3 | 150,0 | 49,29 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне Фалилеево от дома № 30а до региональной дороги Гурлево –Перелесье (400 п.м) | Итого | 570,3 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | Работы запланированы на 2-3 квартал 2018 г. |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 528,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт асфальтированной дороги в дер. Фалилеево (от кольца до МБДОУ «Фалилеевский детский сад») (380,0 п.м.) | Итого | 2890,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работы запланированы на 2-3 квартал 2018 г |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 722,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2167,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 - Проверка сметной документации на ремонт автомобильных дорог | Итого | 105,3 | 105,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 105,3 | 105,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Техническая оценка состояния дорог | Итого | 315,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | Работы запланированы на 2-3 квартал 2018 г |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 315,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Повышение безопасности дорожного движения Подпрограмма 2 | Итого |  |  |  |  | Работы запланированы на 2-3 квартал 2018 г |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах, расположенных на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 4285,3 | 866,6 | 150,0 | 19,57 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1589,2 | 866,6 | 150,0 | 19,57 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2696,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог

в Фалилеевском сельском поселении»

за 1 квартал 2018 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 1184,9 | 2696,1 | 0,0 | 0,0 | Протяженность отремонтированных участков дорог | П.м. | - | 780,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Составление и проверка сметной документации по ремонту дорог | Шт. | - | 3 | 0 |
| 2 | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 404,3 | - | 150,0 | - | Протяженность дорог, подлежащих очистке от снега, освещению | км | - | 16,19 | 4,05 |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах, расположенных на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | Шт. | - | 1 | 0 |

Глава администрации                                                                        Филиппова С.Г.