Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог в Фалилеевском сельском поселении» на 2016-2018 годы»

За       2017 год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - декабрь 20 17 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 1 | Итого | 1134,3 | 1134,3 | 1064,9 | 93,9 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 538,6 | 538,6 | 474,5 | 88,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 529,0 | 529,0 | 523,7 | 99,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Содержание дорог общего пользования местного значения (очистка дорог от снега, освещение дорог) | Итого | 324,3 | 324,3 | 275,5 | 85,0 | Сезонность работ |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 324,3 | 324,3 | 275,5 | 85,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги в д. Домашово | Итого | 725,7 | 725,7 | 705,2 | 97,2 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 130,0 | 130,0 | 114,8 | 88,3 |  |
|  | Средства районного бюджета | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 529,0 | 529,0 | 523,7 | 99,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| - Проверка сметной документации на ремонт автомобильных дорог | Итого | 84,3 | 84,3 | 84,2 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 84,3 | 84,3 | 84,2 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Повышение безопасности дорожного движения Подпрограмма 2 | Итого | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах, расположенных на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 1134,3 | 1134,3 | 1064,9 | 93,9 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 538,6 | 538,6 | 474,5 | 88,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 529,0 | 529,0 | 523,7 | 99,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Фалилеевском сельском поселении» на 2016-2018 годы»

за     2017года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 130,0 | 595,7 | 114,8 | 590,4 | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Домашово от д. №3 до д. №34 (230 п. м, площадь 690 кв.м.) | м2 | - | 690,0 | 690,0 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги в дер. Домашово от дома № 109 до дома № 70 (200 п. м, площадь 600 кв.м.) | м2 | - | 600,0 | 600,0 |
| 2 | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 324,3 | - | 275,5 | - | Очистка дорог от снега, освещение дорог | км | 60,0 | 60,0 | 60,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

, где

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

=1) 1290/1290*1=1; 2) 60/60*1=1

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

, где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм):

Iэ=1064,9*1/1134,3=0,94

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.