Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог

в Фалилеевском сельском поселении»

За 2019 год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – декабрь 2019 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2019год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 1 | Итого | 2186,3 | 822,4 | 822,4 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1662,4 | 951,8 | 951,8 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 523,9 | 521,3 | 521,3 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Содержание дорог общего пользования местного значения (очистка дорог от снега, освещение дорог) | Итого | 1051,8 | 764,7 | 764,7 | 100,0 | Сезонность работ |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1051,8 | 764,7 | 764,7 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне Фалилеево | Итого | 470,6 | 45,7 | 45,7 | 100,0 | Средства дорожного фонда не востребованы |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 470,6 | 45,7 | 45,7 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт автомобильной дороги в д. Унатицы от дома № 1 до противопожарного резервуара | Итого | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 100,0 | Проводятся конкурсные процедуры |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 60,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 523,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Составление и проверка сметной документации по ремонту дорог, дворовым территориям | Итого | 80,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 80,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Повышение безопасности дорожного движения Подпрограмма 2 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах, расположенных на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2186,3 | 822,4 | 822,4 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1662,4 | 822,4 | 822,4 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 523,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог

в Фалилеевском сельском поселении»

за 2019 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 1134,5 | 523,9 | 57,7 | 0,0 | Протяженность отремонтированных участков дорог | П.м. | - | 780,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Составление и проверка сметной документации по ремонту дорог | Шт. | - | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дворовых территорий | Усл.ед. | - | 1 | 0 |
| 2 | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 1051,8 | - | 764,7 | - | Протяженность дорог, подлежащих очистке от снега, освещению | км | - | 16,19 | 16,19 |