Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог

в Фалилеевском сельском поселении»

За 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – декабрь 2019 года |  |
| Планируемый объем финансирования на 2019год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения  | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 1 | Итого | 2186,3 | 822,4 | 822,4 | 100,0 |  |
| Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1662,4 | 951,8 | 951,8 | 100,0 |  |
| Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 523,9 | 521,3 | 521,3 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Содержание дорог общего пользования местного значения (очистка дорог от снега, освещение дорог) | Итого | 1051,8 | 764,7 | 764,7 | 100,0 | Сезонность работ  |
| Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1051,8 | 764,7 | 764,7 | 100,0 |
| Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне Фалилеево | Итого | 470,6 | 45,7 | 45,7 | 100,0 |  Средства дорожного фонда не востребованы |
| Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 470,6 | 45,7 | 45,7 | 100,0 |
| Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1Ремонт автомобильной дороги в д. Унатицы от дома № 1 до противопожарного резервуара | Итого | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 100,0 | Проводятся конкурсные процедуры |
| Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 60,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 523,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Мероприятие подпрограммы 1Составление и проверка сметной документации по ремонту дорог, дворовым территориям  | Итого | **80,0** | **12,0** | 12,0 | 100,0 |   |
| Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 80,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
| Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение безопасности дорожного движения Подпрограмма 2 | Итого | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 2Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах, расположенных на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2186,3 | 822,4 | 822,4 | 100,0 |  |
| Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1662,4 | 822,4 | 822,4 | 100,0 |  |
| Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 523,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог

в Фалилеевском сельском поселении»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­19 | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники  | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 2186,3 | 523,9 | 1662,4 | 0,0 | Протяженность отремонтированных участков дорог | П.м. | - | 780,0 | 780,0 |
| Составление и проверка сметной документации по ремонту дорог | Шт. | - | 3 | 3 |
| Площадь отремонтированных дворовых территорий | Усл.ед. | - | 1 | 1 |
| 2 | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 764,7 | - | 764,7 | - | Протяженность дорог, подлежащих очистке от снега, освещению  | км | - | 16,19 | 16,19 |