Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение»

за  2019 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – октябрь 2019 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2019год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 163,0 | 163,0 | 126,2 | 77,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 163,0 | 163,0 | 126,2 | 77,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Оплата взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов, содержание муниципального имущества | Итого | 163,0 | 163,0 | 126,2 | 77,4 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 163,0 | 163,0 | 126,2 | 77,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 15361,6 | 2674,6 | 2674,6 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 86,0 | 59,3 | 59,3 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1158,7 | 407,2 | 407,2 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 20421,2 | 2240,0 | 2240,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы № 2 Приобретение компрессора для канализационных очистных сооружений | Итого | 165,7 | 164,4 | 164,4 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 165,7 | 164,4 | 164,4 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево, в том числе проектно- | Итого | 116,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В 2018 году произведены инженерно-геодезические, |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 116,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| изыскательские работы | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометорологические изыскания, основные технические решения на сумму 1356367,44 рублей. Опата произведена в за вычетом удержания 40% за выполненные работы (согласно муниципального контратка) на сумму 813.8 тыс. рублей. Остальная оплата после прохождения госэкспертизы. В 2019 году продолжаются проектные работы. Срок выполнения работ до 30.06.2019г. |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | Итого | 100,6 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | Произведены расходы на оплату электроэнергии по зданию котельной |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 100,6 | 100,1 | 100,1 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Ремонт водопровода в д. Фалилеево | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В настоящее время подготавливается сметная документация для заключения соглашения с комитетом ЖКХ для выделения субсидии на ремонт водопровода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д.Фалилеево, в т.ч. проекты работы (5км) | Итого | 4481,0 | 127,8 | 127,8 | 100,0 | Расходы будут произведены в 2020 года после прохождения государственной экспертизы проектной документации и после поступления денежных средств из Комитета по ТЭК по объекту в д. Фалилеево |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 453,2 | 453,2 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4353,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в т.ч. проекты работы (6,3км) | Итого | 7888,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 7658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Проведение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по строительству распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фалилеево, д. Домашово | Итого | 2624,0 | 2519,4 | 2519,4 | 100,0 | Произведены расходы по экспертизе проектной, сметной документации в д. Фалилеево,д.Домашово. |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 384,0 | 279,4 | 279,4 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2240,0 | 2240,0 | 2240,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 21828,9 | 2754,6 | 2754,6 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 249,0 | 107,4 | 107,4 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1158,7 | 407,2 | 407,2 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 20421,2 | 2240,0 | 2240,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение»

за  2019 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности | 163,0 | 0,0 | 80,0 | 0,00 | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир, содержание муниципального имущества | Усл.ед. | - | 1 | 0,3 |
| 2. | Создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 0,0 | 6286,9 | 0,0 | 0,0 | Выполнение пректно-изыскательских работ по реконструкции канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево, получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | шт | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 86,0 | 0,0 | 27,4 | 0,0 | Оплата освещения по зданию котельной | Усл.ед | 0 | 1 | 0,5 |
| 3 | Повышение уровня газификации населённых пунктов на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 0,0 | 14993,0 | 0,0 | 2647,2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по Строительству распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в д. Фалилеево, получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | Усл.ед. | 0 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в д. Фалилеево | км | 0 | 0 | 0 |

Главы администрации 	С.Г. Филиппова