Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципального район» Ленинградской области»

За  2020 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - декабрь 2020 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 4403,4 | 4030,3 | 4030,3 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 88,4 | 81,1 | 81,1 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 2636,3 | 2408,7 | 2408,7 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1678,7 | 1540,4 | 1540,4 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Благоустройство территории МКД № 6 | Итого | 2758,1 | 2730,5 | 2730,5 | 100,0 | Работы выполнены, оплачены |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 56,3 | 55,7 | 55,7 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1633,5 | 1616,5 | 1616,5 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1068,4 | 1058,3 | 1058,5 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Благоустройство братских захоронений на территории МО "Фалилеевское сельское поселение" | Итого | 1645,3 | 1299,8 | 0,00 | 100,0 | Работы выполнены, оплачены |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 32,1 | 25,4 | 25,4 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1002,8 | 792,2 | 792,2 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 610,3 | 482,1 | 482,1 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |

Глава администрации 	С.Г. Филиппова