Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог

в Фалилеевском сельском поселении»

За 2 квартал 2020  года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – июнь 2020 годаа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 1 | Итого | 5925,5 | 257,9 | 257,9 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 743,3 | 257,9 | 257,9 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5182,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Содержание дорог общего пользования местного значения (очистка дорог от снега, освещение дорог) | Итого | 616,6 | 257,9 | 257,9 | 100,0 | Сезонность работ |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 616,6 | 154,5 | 154,5 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне Фалилеево | Итого | 126,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства дорожного фонда не востребованы |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 126,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт асфальто-бетонной дороги от региональной дороги Гурлево-Перелесье до дома № 1 ул.Запрудной в д.Домашово | Итого | 3995,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Контракт заключен, ведутся работы, оплата запланирована на 3 квартал 2020 года |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3995,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка дороги в д.Лоузно от контейнерной площадки до дома № 14 | Итого | 1186,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проводятся конкурсные процедуры |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1186,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Повышение безопасности дорожного движения Подпрограмма 2 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах, расположенных на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |