Администрация

муниципального образования

«Фалилеевское сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08.12.2010    №  109

«О подготовке проекта генерального плана

МО «Фалилеевское сельское поселение»

применительно к н.п. Фалилеево в части

изменения границы населенного пункта

Фалилеево»

В целях совершенствования градостроительного планирования, обеспечения устойчивого развития территории Фалилеевского сельского поселения при осуществлении градостроительной деятельности, для обеспечения комплексного решения социальных, экономических, культурных и других задач на территории муниципального образования, создания безопасных, комфортных и благоприятных условий проживания для населения и в соответствии с п. 20, ч.1, ст.14, федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п.3, ст.9, ст.24 федерального закона № 190-ФЗ, от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс РФ», ввиду отсутствия финансовых возможностей по разработке генерального плана на всю территорию МО «Фалилеевское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта генерального плана МО «Фалилеевское сельское поселение» применительно к  н.п. Фалилеево, в части изменения границы населенного пункта Фалилеево.

2. Проект генерального плана подготовить в соответствии с планом работ по подготовке проекта (приложение 1).

3. Поручить администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» выступить заказчиком на подготовку проекта генерального плана МО применительно к н.п. Фалилеево, в части изменения границы населенного пункта.

4. Поручить администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» подготовить пакет документов, требующихся для объявления конкурса на размещение муниципального заказа по разработке проекта генерального плана МО «Фалилеевское сельское поселение» применительно к н.п. Фалилеево, в части изменения границы населенного пункта Фалилеево, в соответствии с положениями федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципaльных нужд».

5. Финансовому органу администрации «Фалилеевское сельское поселение» обеспечить финансирование рабат по подготовке проекта генерального плана за счет средств бюджета МО и привлеченных средств.

6. Обязать комитет архитектуры и градостроительства МО «Кингисеппский муниципальный район»:

6.1. В сроки, определенные планом работ, представить мне на утверждение проект технического задания на подготовку проекта генерального плана МО «Фалилеевское сельское поселение» применительно к н.п. Фалилеево в части изменения границы населенного пункта Фалилеево, а также сведения, необходимые при формировании пакета конкурсных документов;

6.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику Проекта исходных данных, необходимых для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в администрации МО, а также в системе информационного обеспечения градостроительной деятельности муниципального района.

6.3. Осуществлять контроль за подготовкой проекта и проверкой материалов проекта генерального плана МО «Фалилеевское сельское поселение» применительно к н.п. Фалилеево, в части изменения границы населенного пункта Фалилеево, на соответствие его требованиям действующего законодательства и технического задания.

7. Заместителю главы администрации МО опубликовать сообщение о принятии данного постановления в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации, разместить указанное сообщение на официальном сайте МО «Фалилеевское сельское поселение» в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

«Фалилеевское сельское поселение»:                                   С.Г. Филиппова

Исп.  Волобой О.З., 27863

Приложение № 1

к постановлению главы администрации МО «Фалилеевское сельское поселение»

МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

от  08.12.2010 г. № 109

План работ по подготовке проекта
«Генеральный план д. Фалилеево» МО «Фалилеевское сельское поселение»
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области».

| №№ пп | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка, согласование и утверждение задания на разработку: 1. Генеральный план д. Фалилеево МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. - Топографических карт М 1:2000 на населенные пункты поселения. населенные пункты поселения. | декабрь 2010 г. | Воло6ой О.З. |
| 2. | Подготовка конкурсной документации для проведения конкурса по выбору генеральной проектной организации. | декабрь 2010 г. | Филиппова С.Г. Волобой О.З. |
| 3. | Проведение конкурса по выбору генеральной проектной организации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 Ns94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». | январь 2011 г. | Филиппова С.Г. Волобой О.З. |
| 4. | Заключение муниципального контракта. | Январь- февраль 2011 г. | Филиппова С.Г. Воло6ой О.З. |
| 5. | Разработка проекта «Генеральный план д. Фалилеево» МО «Фалилеевское сельское поселение». | В соответствии с календарным графиком. | Филиппова С.Г. Волобой О.З. |
| 6 | Рассмотрение проекта «Генеральный план д. Фалилеево» МО «Фалилеевское сельское поселение» на Градостроительном совете комитета по архитектуре и градостроительству ЛО | май 2011 г. | Волобой О.З. |
| 7. | Согласование проекта «Генеральный план д. Фалилеево» МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» в установленном порядке порядке. | III квартал 2011 г. | Филиппова С.Г. Волобой О.З. |
| 8. | Проведение публичных слушаний по проекту «Генеральный план д. Фалилеево» МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | III квартал 2011 г. | Филиппова С.Г. |
| 9 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний. | III квартал 2011 г. | Филиппова С.Г. |
| 11. | Утверждение проекта «Генеральный план д . Фалилеево» МО «Фалилеевское сельское поселение» | IV квартал 2011 г. | Совет депутатов Филиппова С.Г. Волобой О.З. |

Исп. Волобой О.З., 27863