|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к муниципальной программе «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»,  утвержденная постановлением от 08.02.2016г. №13 |

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципального район» Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Срок исполнения** | **Всего (тыс. рублей)** | **Объем финансирования (тыс. рублей)** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма №1**  Развитие частей территорий населенных пунктов МО «Фалилеевское сельское поселение», в том числе являющихся административными центрами поселения | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт дворовой территории у многоквартирного дома №9 в д. Фалилеево | Средства бюджета поселения | 2016 | 1362,45 | 220,90 | Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1141,55 |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории у многоквартирного дома №9 в д. Фалилеево | Средства юр. лиц | 2016 | 50,00 | 50,00 | X |
| 1.3. | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от д.№13 до д.№11 | Средства бюджета поселения | 2016 | 108,63 | 9,40 | Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» |
| Средства бюджета Ленинградской области | 99,23 |
| 1.4. | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от д.№13 до д.№78 | Средства бюджета поселения | 2016 | 113,16 | 9,40 | Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» |
| Средства бюджета Ленинградской области | 103,76 |
| 1.5. | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Систа от д. №38 до д.№ 64 | Средства бюджета поселения | 2016 | 99,58 | 9,40 | Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» |
| Средства бюджета Ленинградской области | 90,18 |
| 1.6. | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Домашово вдоль пруда | Средства бюджета поселения | 2016 | 81,48 | 9,40 | Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» |
| Средства бюджета Ленинградской области | 72,08 |
| 1.7. | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от д.№3 до д. №13 | Средства бюджета поселения | 2016 | 95,01 | 9,40 | Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» |
| Средства бюджета Ленинградской области | 85,61 |
| 1.8. | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Кайболово от д.№82 до д. №84А | Средства бюджета поселения | 2016 | 92,79 | 9,40 | Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» |
| Средства бюджета Ленинградской области | 83,39 |
| 1.9. | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Лоузно от д.№5 до д.№26 | Средства бюджета поселения | 2016 | 110,90 | 9,40 | Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» |
| Средства бюджета Ленинградской области | 101,50 |
|  | **ИТОГО по разделу 1** | X | X | 2114,00 | 2114,00 | X |
|  | **Средства бюджета поселения** | X | X | 286,7 | 286,7 | X |
|  | **Средства бюджета Ленинградской области** | X | X | 1777,30 | 1777,30 | X |
|  | **Средства юр. лиц** | X | X | 50,0 | 50,0 | X |
|  | **Итого по программе** | X | X | 2114,00 | 2114,00 | X |
|  | **Средства бюджета поселения** | X | X | 286,7 | 286,7 | X |
|  | **Средства бюджета Ленинградской области** | X | X | 1777,30 | 1777,30 | X |
|  | **Средства юр. лиц** | X | X | 50,0 | 50,0 | X |