Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение на 2017-2019 годы»

за     2017 год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – декабрь 2017 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 178,5 | 172,7 | 172,7 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 178,5 | 172,7 | 172,7 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Оплата взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов, приобретение счетчиков для воды | Итого | 178,5 | 172,7 | 172,7 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 178,5 | 172,7 | 172,7 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 2714,2 | 2149,1 | 2149,1 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 124,8 | 124,3 | 124,3 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 228,1 | 163,6 | 163,6 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2361,3 | 1861,2 | 1861,2 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Ремонт участка водовода в д. Ратчино | Итого | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 100,0 | Работы выполнены |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | - | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1233,4 | 1233,4 | 1233,4 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Поставка автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения | Итого | 509,7 | 509,1 | 509,1 | 100,0 | Дизель-генератор приобретен, оплата произведена полностью |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 81,8 | 81,3 | 81,3 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 427,9 | 427,8 | 427,8 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Приобретение материалов на ремонт Канализационных очистных сооружений | Итого |  |  | - | - |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение |  |  | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фалилеево, в.т.ч. проекты работы( 5км) | Итого | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в.т.ч. проекты работы( 6,3км ) | Итого | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,0 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Ремонт преобразователей частоты на скважине | Итого | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Итого | 564,50 | - |  |  | Объявлен открытый конкурс, муниципальный контракт будет заключен в январе 2018года |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета | 64,50 | - |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 500,00 | - |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 3027,4 | 2984,9 | 2984,9 | 100 | Расходы произведены |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 528,6 | 511,7 | 511,7 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | 2498,8 | 2473,2 | 2473,2 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | Итого | 259,2 | 257,6 | 257,6 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 259,2 | 257,6 | 257,6 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (работа дворника около досугового центра, детской игровой площадки) | Итого | 213,4 | 208,0 | 208,0 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 213,4 | 208,0 | 208,0 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию мест захоронения (Транспортировка и размещение мусора с кладбищ, обработка территории кладбищ от клещей), | Итого | 56,0 | 46,1 | 46,1 | 100 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 56,0 | 46,1 | 46,1 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Оборудование парковки возле многоквартирного дома№3 центральной усадьбы д. Фалилеево | Итого | 2038,9 | 2013,4 | 2013,4 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | - | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 2038,9 | 2013,4 | 2013,4 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Благоустройство территории памятного места в д. Фалилеево | Итого | 459,9 | 459,8 | 459,8 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | - | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 459,9 | 459,8 | 459,8 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 5920,1 | 5306,7 | 5306,7 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 831,9 | 808,7 | 808,7 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | 2726,9 | 2636,8 | 2636,8 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2361,3 | 1861,2 | 1861,2 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение на 2017-2019 годы»

за    2017 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности | 178,5 | 0,0 | 172,7 | 0,00 | Оплата взносов на ремонт многоквартирных домов | Усл.ед. | - | 1 | 1 |
| 2. | Создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 81,8 | 427,9 | 81,3 | 427,8 | Поставка автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения | шт. | - | 1 | 1 |
|  |  | 20,0 | 200,0 | 20,0 | 200,0 | Проектно-изыскательные работы по строительству распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д.Фалилеево, в д. Домашово | Уусл.ед | - | 2 | 2 |
|  |  |  | 1397,0 | - | 1397,0 | Ремонт участка водовода в д. Ратчино | Усл.ед. | - | 1 | 1 |
|  |  | 23,0 | 0 | 23,0 | 0 | Ремонт частотников на скважине | шт. | - | 2 | 2 |
|  |  | 0 | 564,5 | 0 | 0 | Реконструкция и стр-во объектов водоснабжения и водоотведения |  | - | - | - |
| 3. | создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории МО «Фалилеевское сельское поселение»; - организация освещения улиц: | 526,7 | - | 273,7 | - | Освещение улиц населенных пунктов | ттыс.квт/ч | - | 4,5 | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  | Вывоз мусора с кладбищ | Ккуб.м. | - | 18 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Обработка территории кладбищ от клещей | гга | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка территории возле досугового центра, детской игровой площадки) | Ннас. пункт | - | 1 | 1 |
|  | -оборудование парковки возле многоквартирного дома№3 центральной усадьбы д. Фалилеево | - | 2038,9 |  | - | Оборудование парковки возле многоквартирного дома№3 центральной усадьбы д. Фалилеево | Ннас. пункт |  | 1 | 1 |
|  | -благоустройство территории памятного места в д. Фалилеево | - | 459,9 |  | - | Благоустройство территории памятного места в д. Фалилеево | Ннас. пункт |  | 1 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

, где

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

=1) 1/1*1=1; 2) 1/1*1=1 3) 2/2*1=1 4) 1/1*1=1 5) 2/2*1=1 6)4,5/4,5*1=1  7) 18/18*1=1 8) 1/1*1=1 9) 1/1*1=1 10) 1/1*1=1

11) 1/1*1=1

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

, где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм):

Iэ=5306,7*1/5306,7=1

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.